محتويات الدراسة

اولا                 المقدمة

1  - تعريف دراسة الجدوى الاقتصادية

2  - الهدف من  دراسة الجدوى

ثانيا               الدراسة الفنية

1  –  الموقع و مميزاته

2  –  الفكرة العامة .

3 –  الاهداف

4  –  شرائح المنتفعين المستهدفة

5 -   مكونات و شرح المشروع

6 –  التنفيذ و الانشاء

7  –  البرنامج الزمنى و مراحل التنفيذ

8   – التشغيل و الصيانة

ثالثا             الدراسة التسويقية

1 – توصيف السوق

2 – مرحلة تحليل الموقف

رابعا            الدراسة المالية

- تمويل المشروع

- الاصول

- التكلفة الانشائية

- العائد

- اجمالى المصروفات

- التحليل المالى للتكلفة و صافى الارباح .

اولا : المقدمة

1 . تعريف دراسة  الجدوى الاقتصادية :

هى تحليل و تقييم الدوافع لاقامة المشروع المقترح و تساعد فى اتخاذ قرار البدء فى المشروع و لوضع افضل الحلول لتنفيذه

و تعتمد دراسة الجدوى على البحث الدؤوب لسير المشروعات القائمة مقابل فكرة انشاء المشروع الجديد و مدى تاثيرها على الانشطة التجارية بالمدينة . وتحتوى دراسة الجدوى على دراسات فنية و مالية و اقتصادية مفصلة .

و كلما توفرت معلومات كافية لاجراء الدراسة كلما ساعد ذلك على متخذ القرارات لنجاح المشروع .

2 . الهدف من دراسة الجدوى :

توضيح العوامل التى تساعد المستثمر على اتخاذ القرار بناء على بيانات دراسة جدوى المشروع ، و القاء الضوء على المشاكل المختلفة التى يواجهها المشروع . و ايضا تساعد على شرح  جميع البيانات النفية و المالية الخاصة بالمشروع و ايضا لجميع من لهم صلة بالمشروع .

ثانيا  :  الدراسة الفنية للمشروع

1 -  الموقع و مميزاته :

مدينة مرسى علم

تتميز مدينة مرسى علم و التى تقع عليها ارض المشروع بانها افضل المناطق فى الشرق الاوسط و العالم جذبا

للسياحة الخارجية و ذلك للاسباب الاتية :

1 -  المناخ المتميز طوال اشهر العام .

2 -  بكارة المكان انه مازال فى مرحلة البكورة و لم تعبث به يد بشر بعد .

3 -  تعدد و تنوع القرى السياحية المتددة على الشواطئ الراتعة .

4 – تواجد اعظم المواقع و الاماكن المخصصة لرياضات الغوص .

5 -  توافر امتع الاجواء لمزاولة رياضات الماء المختلفة .

6 – سهولة المواصلات من جوى و برى و تشجيع الاتصال بالسياحة الخارجية .

-  موقع المشروع و ابعاده

● تقع قطعة ارض المشروع المقترح فى مدينة مرسى علم جنوب شرق جمهورية مصر العربية على شاطئ البحر                                                                                                                                       ا            الاحمر مباشرة

● و تبلغ مساحة المشروع المقترح  حوالى 57298 سبعة و خمسون الف و مائتان و ثمانية و تسعون متر مربع و

تقام عليها فندق خمس نجوم .

2 – الفكرة العامة

يتكون المشروع المقترح من  :

- فندق خمس نجوم مكون من 600 غرفة ، شاملة كل الخدمات السياحة المكملة له .

3 -   الاهداف :

ان الهدف من فكرة المشروع هو اجتذاب اكبر عدد من النزلاء  و يعتمد على النزلاء من جنسيات مختلفة تبحث عن عدة انواع من التسلية و الترف و الغامرة و النزهة طوال فترتى النهار و الليل و بما يتواءم مع الطبيعة المختلفة لمعيشتهم و اهتماماتهم اليومية و كذا يقوم بتحفيذ السياحة الداخلية للزوار المصريين و رفع المستوى الثقافى و التعليمى و الترفيهى لدى طلاب المدارس و الجامعات و توعيتهم بالبيئة البحرية .

4  - شرائح المنتفعين المستهدفة :

- يستدف المشروع  السياحة الخارجية و الداخلية التى تهتم برياضات الالعاب المائية المتميزة و خدمة الاقامة الفندقية فى نفس الوقت و التسوق من جميع المحلات التجارية

- تستهدف شرائح عمرية مختلفة من الاجانب و المصريين المهتميين و الدارسيين للبيئة البحرية على مستوى الثقافة العامة و الثقافة المهنية .

5-  مكونات و شرح المشروع

فيما يلى البرنامج التفصيلى لمسطحات المشروع متضمنا المسطحات بكل دور و المسطح الاجمالى للمشروع .

تقع ارض الفندق على واجهة الشاطئ مباشرة حيث تملك مساحة كبيرة على الشاطئ لاستخدام الشاطئ فى الاستمتاع بالمياه الصافية و الشمس المشرقة طوال العام .

و يتكون الفندق من الاتى :

و هى عبارة عن فندق خمس  نجوم  مكون من  ستمائة  غرقة شاملة كل الخدمات التابعة للفندق مثل  :

- المدخل : تصميم مدخل يناسب حجم الفندق – مدخل مستقل للامتعة – رامب يخصص لدخول كراسى المعاقين فى

وجود ادراج .

- البهو : قسم استقبال – ركن للامانات – صالة بار

- خدمات للنزلاء – مستوصف للاسعاف الاولى – صالون حلاقة – محلات تجارية – مركز تجميل و مساج .

- مركز للغوص و الالعاب المائية .

- حمامات سباحة و مطاعم و بارات

- دورات مياه مشتركة و تقسم رجالى و حريمى

- تهوية جيدة ( طبيعية – صناعية )

- مياة ساخنة و باردة

- صابون – جهاز تجفيف الايدى – معطر جو

- ممرات و ادراج للمستخدمين و ابواب للنجاه

- شبكة تليفونات و غيرها من الخدمات الاخرى

- ملعب تنس و صالة جم

- مساحات زراعية و اشجار .

- محطة معالجة و تحلية مياه البحر .

- كل ما قد يحتاج اليه الفندق ( على فرض ظهور شئ لم يتم لحظه اثناء و ضع الخطة ) .

6 - التنفيذ و الانشاء

من المزمع تنفيذ المشروع بواسطة طرح عطاءات للشركات العالمية المتخصصة فى تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات مع الاستفادة من العمالة و الكفاءة المصرية المتخصصة فى التنفيذ .

و قد تم تصميم مكونات المشروع من الهياكل الخرسانية ، مدعمة بهياكل من الحديد مع استخدام مواد التشطيبات المحلية و التى تتواءم مع البيئة المحيطة و طبيعة المشروع

7 - البرنامج الزمنى و مراحل تنفيذ المشروع :

من المقدر تنفيذ المشروع فى مدة اقصاها اربع  اعوام شاملة كل التشطيبات الخاصة بالفندق .

8 -  التشغيل و الصيانة

من المزمع انشاء شركة لادارة و تشغيل المشروع بعد الانشاء من خلال شركة دولفن على ان تتكون من اخصائيين عالمين فى ادارة مثل هذا الحجم من المشروعات .

و من خلاال هذه الشركة المذكورة يتم التعامل مع شركات فرعية اخرى لصيانة المشروع متضمنة شركات نظافة و صيانة معدات و خلافه من لشركات الاخرى .

ايضا سوف يتم التعاقد مع شركات متخصصة فى الامن الداحلى و الحراسة

ثالثا : الدراسة التسويقية

1 - توصيف السوق :

تعتبر مدينة مرسى علم من اكثر المدن فى الوقت الراهن جذبا للسياحة الاروبية على الاخص و السياحة العالمية حميعا و التى تحتاج الى مشروعات ترفيهية تتكامل و انشطة القرى السياحية و الفنادق المحيطة بها .

كما انه ليست هناك منافسة حقيقية لمثل هذا النوع و الحجم من المشروعات الترفيهية بالمنطقة

مما سبق يظهر ان مشروعنا المقترح لازال على صدارة المنطقة و احقيته فى اولوية الدخول بالسوق المحلى و الاقليمى و العالمى بجدارة .

2  - مرحلة تحليل الموقف :

بعد دراسة المشروع و تجميع البيانات الخاصة به و مركزه المالى و الطاقة البيعية و كذلك العوامل المؤثرة على الطلب و مرعاة عنصر المنافسة الضعيفة  و كذلك الخدمات التى يقدمها المشروع من العوامل المكملة لاغراضه تم التوصل الى الاتى:

" جدوى المشروع تسويقيا و ذلك بعد الدراسة الكاملة لجميع جوانب المشروع و السابق سردها تفصيلا

مسبقا "

رابعا :  الدراسة المالية

1 – تمويل المشروع

يعتمد تمويل المشروع بالكامل بواسطة شركة دولفن وولد للاستثمارات و عن طريق القروض المختلفة من البنوك العلمية . كما انه ليست هناك مشاكل فى توفير الموارد المالية بالكامل خلال فترة تنفيذ المشروع .

2 – الاصول

قطعة الارض المزمع انشاء المشروع عليها سوف تمتلكها شركة دولفن وورلد للاستثمارات

3 -  التكلفة الانشائية

| التدفقات النقدية | سعر المتر | اجمالى المساحة | اجمالى التكلفة ج / م | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التكلفة الاستثمارية |  |  |  |  |
| تكلفة الانشاءات |  |  |  |  |
| الفندق 600 ( غرفة 40 م للغرفة * 600 غرفة * 2000 ج / م ) = |  |  | 48000000 |  |
| انشاء المطاعم و الاستقبال ( 4800 م * 3000 ج ) = |  |  | 14400000 |  |
| التشجير و الاسوار و المساحات الخضراء |  |  | 5000000 |  |
| محطة المالجة و التحلية لمياه البحر |  |  | 9000000 |  |
| اجمالى تكلفة الانشاءات |  |  | 76400000 |  |
| اصول جارية |  |  |  |  |
| سعر الارض | 120 | 57298 | 6875760 |  |
| المرافق الخارجية |  |  | 200000 |  |
| الاتعاب الاستشارية |  |  | 1200000 |  |
| دعاية و اعلان |  |  | 1500000 |  |
| احتياطى |  |  | 500000 |  |
| اجمالى الاصول الجارية |  |  | 10275760 |  |
| اجمالى التكلفة الاستثمارية المتوقعة |  |  | 86675760 |  |

تم حساب التكلفة الاستثمارية على اساس سعر السوق و التشطبيات المتميزة للعناصر الختلفة بها .

4 - العائد

تم الاخذ فى الاعتبار اسعار المثل فى المنطقة فى حالة تشغيل الفندق  او اسناده الى شركات متخصصة فى ادارة و تشغيل مثل هذه المشروعات العملاقة  .

العائد التقديرى لمدة سنة و احدة ( الايرادات و المصروفات )

| التدفقات النقدية | اجمالى العائد / السنة |
| --- | --- |
| العائد الاستثمارى سنويا |  |
| العائد من الغرف من المقدر ان تكون نسبة الاشغال السنوية حوالى 65 % و حسب السعر السائد فى السوق يقدر الايراد من الغرفة فى الليلة 40 يورو اى اليراد المقدر من الغرف = 600 * 65 % * 40 * 365 * 7.6 = | 43274400 |
| تأجير المحلات و مركز الغوص و الالعاب المائية | 936000 |
| العائد من المطاعم و المشروبات ( الكحولية – العادية ) | 28470000 |
| النادى الصحى و الكوافير و الملاعب و الاسعاف و غيرها من الخدمات مبلغ رمزى | 200000 |
| اجمالى العائد السنوى | 72880400 |
| المصروفات السنوية | اجمالى المصروفات |
| الاجور | 11000000 |
| الصيانات الدورية للماكينات و معدات المشروع و الاهلاكات | 18000000 |
| مصروفات الحراسة و النظافة و غيرها | 1220000 |
| تكلفة الاغذية و المشروبات | 15811500 |
| اجمالى المصروفات السنوية | 46031500 |
| اجمالى صافى العائد سنويا | 26848900 |

5  - اجمالى المصروفات

تم حساب قيمة تقديرية للمصروفات الادارية و الصيانة للمشروع كمبالغ تقديرية .

6 - التحليل المالى للتكلفة و صافى الارباح :

تم اعداد التحليل المالى لمعرفة صافى الارباح المتوقعة سنويا و معدل استرداد التكلفة بحيث يصبح المشروع بالكامل ملكا للمستثمرين اضافة الى استرداد التكلفة و الحصول على ارباح

صافى الربح السنوى = 26848900 جنيها مصريا

اجمالى التكلفة الاستثمارية = 72880400 جنيها مصريا

و عليه سوف يتم استرداد التكلفة بالكامل خلال السنة الخامسة .

تم بحمد الله