مشروع إنتاج مواد أولية للصناعات الدوائية

Pharmaceutical Raw Materials Project

مؤسسة تشجيع الاستثمار

دراسة اولية (Profile)

| ملخص نتائج المشروع |  |
| --- | --- |
| اسم المشروع: | مشروع إنتاج مواد أولية للصناعات الدوائية |
| منتجات المشروع: | مواد أولية للأدوية البشرية والبيطرية |
| الطاقة الإنتاجية: | 200 طن في السنة |
| مجموع الأيدي العاملة: | 24 |
| حجم الاستثمار الكلي: | 2.114 ألف دينار |
| رأس المال العامل: | 164 ألف دينار |
| معدل العائد الداخلي: | 34.6% |
| نقطة التعادل: | 22% من الإيرادات المتوقعة |

مشروع إنتاج المواد الأولية للصناعات الدوائية

- المقدمة

101 وصف المشروع

يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج مجموعة من المواد الأولية المتخصصة وبطاقات محدودة نسبياً لتلبية جزء من احتياجات مصانع الأدوية الأردنية البشرية والبيطرية بالإضافة إلى التصدير.

201 مبررات المشروع

يوجد في الأردن 17 مصنع لللأدوية البشرية وحوالي 14 مصنع أدوية بيطرية وزراعية كما يوجد في الوطن العربي حوالي 245 شركة دوائية بشرية تعتمد جميعها على استيراد احتياجاتها من المواد الأولية والمواد المالئة من الشركات العالمية في أوروبا والهند والصين. وعليه فان إقامة صناعة للمواد الأولية لها فرصة كبيرة للنجاح، كما يمكن أن تكون نواة لمجموعة من الصناعات ترفد الصناعات الدوائية ببعض احتياجاتها من المواد الأولية.

301 تصنيف المنتجات

سيقوم المشروع بإنتاج المواد الأولية المتخصصة المصنف بعضها وفق النظام المنسق H. S. تحت الرمز 294190000.

401 الموقع المقترح للمشروع

يقترح إقامة هذا المشروع في منطقة عمان حيث يوجد معظم مصانع الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية في منطقة وسط الأردن، ولكون عمان مركز الانطلاق لنشاطات التصدير.

- السوق

102 بيانات السوق

بناءً على معلومات عامة من وزارة الصحة الأردنية فان المنتجات التالية تعتبر من المواد المتخصصة التي يتم استيرادها باستمرار من قبل معظم المصانع الحالية.

زمرة مضادات الالتهابات دايكلوفيناك،  زمرة المضادات الحيوية سيفالكسين، زمرة المواد الأولية لأدوية المعدة  فامتدين،  زمرة المسكنات ليدوكائين، وفي قطاع الأدوية البيطرية تراي ميثوبريم ومنتجات السلفا.

2. 2. الطاقة الانتاجية المقترحة

بناء على ما تقدم، ووفقاً للطاقات الإنتاجية الصغرى المتعارف عليها عالمياً، يقترح أن تكون الطاقة التصميمية للمشروع 200 طن في السنة.

3. الدراسة الفنية

103 الطاقة الإنتاجية

يتوقع أن يتدرج الإنتاج السنوي للمشروع على النحو التالي:

جدول رقم (1)

الطاقة الانتاجية عبر سنوات المشروع

| السنة | نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية* | الإنتاج (طن) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 100 |
| 2 | 70% | 140 |
| 3 + | 90% | 180 |

* نسبة من استغلال الطاقة الإنتاجية التصميمية

3. 2 المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف

يبين الجدول رقم (2) احتياجات المشروع من المواد الأولية ومستلزمات التعبئة التغليف في السنة التشغيلية الثالثة، واللازمة لإنتاج مادة السيفلكسين كنموذج، مع ملاحظة أنها المادة الأكثر كلفة من بين منتجات المشروع المختلفة وتمثل 27% منها.

جدول رقم (2)

كلفة المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف السنوية (نموذج السيفلكسين فقط)

| المادة | الكمية | التكلفة (ألف دينار ) | المصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| بنسلين ج. بوتاسيوم | 200 طن | 1300 | مستورد |
| حمض الهيدروكلوريك | 6 طن | 1 | ## محلي |
| فينيل جليسين / تراي ميثل أمين | 20 طن | 35.5 | ## مستورد |
| ايثيل أسيتيت | 18 طن | 11.5 | مستورد |
| عوامل مساعدة وأخرى |  | 135 | مستورد ومحلي |
| مواد تعبئة وتغليف (عبوات براميل كرتون) | 7200 عبوة | 10 | محلي |
| المجموع الكلي | ##### 1493 |  |  |

3. 3 مراحل التصنيع

يعتمد انتاج هذه المواد على التفاعلات الكيماوية في المفاعلات حيث يمكن ايجاز مراحل الانتاج كما يلي:

- التفاعل الكيماوي لانتاج المادة المطلوبة في المفاعلات.

- تبريد المنتج.

- بلورة المواد

- فصل البلورات عن السائل

- تجفيف المنتج.

- التعبئة والتغليف بعبوات ( براميل كرتونية) سعة 25 كغم للبرميل.

403 المعدات والآلات الأساسية للمشروع:

يوضح الجدول رقم (3) تكاليف المعدات والآلات الرئيسية مع التركيب والتشغيل

جدول رقم (3)

كلفة المعدات والآلات مع التركيب والتشغيل

| البند | التكلفة (ألف دينار) |
| --- | --- |
| مفاعلات كيماوية | ## 90 |
| وحدة التخزين المرحلي والتبريد | 35 |
| وحدة البلورة | 70 |
| وحدة فصل المنتج عن السائل | 45 |
| وحدة التجفيف | 65 |
| وحدة تعبئة واغلاق | 45 |
| تجهيزات خدمية | ## 140 |
| المختبر | 150 |
| أخرى | 55 |
| المجموع الكلي | 695 |

المصدر المتوقع: الهند

503 الأرض والإنشاءات

جدول (4)

كلفة الأرض والإنشاءات

| البند | المساحة (م2) | التكلفة (ألف دينار) |
| --- | --- | --- |
| الأرض | 4000 | 80 |
| أبنية إدارية | 200 | 30 |
| أبنية إنتاجية ومستودعات | 2400 | 360 |
| أتعاب هندسية | --- | 32 |
| المجموع الكلي |  | 502 |

603 القوى العاملة

جدول رقم (5)

القوى العاملة والأجور السنوية

| الوظيفة | العدد | الأجر الشهري (د. أ.) | الأجر السنوي (د. أ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. القوى العاملة غير المباشرة |  |  |  |
| - مدير عام | 1 | 1.500 | 18.000 |
| - مدير مالي واداري | 1 | 750 | 9.000 |
| - محاسب | 1 | 400 | 4.800 |
| - أمين مستودع | 1 | 300 | 3.600 |
| - مندوب مبيعات | 2 | 500 | 12.000 |
| - سكرتيرة | 1 | 200 | 2.400 |
| - سائق | 1 | 150 | 1.800 |
| - حارس | 1 | 120 | 1.440 |
| - مراسل | 1 | 120 | 1.440 |
| مجموع فرعي | 10 |  | 54.480 |
| 2. القوى العاملة المباشرة |  |  |  |
| - مدير مصنع /صيدلي، مهندس | 1 | 1000 | 12.000 |
| - مشرف تشغيل | 2 | 750 | 18.000 |
| - مهندس صيانة | 1 | 500 | 6.000 |
| - فني مختبر | 2 | 250 | 6.000 |
| - فني صيانة | 2 | 250 | 6.000 |
| - عامل | 6 | 150 | 10.800 |
| مجموع فرعي | 14 |  | 58.800 |
| المجموع الإجمالي | 24 |  | 113.280 |

703 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

تقدر الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بحوالي سنتين.

4.  الدراسة الاقتصادية

104 تكاليف التشغيل السنوية

احتسبت تكلفة المواد الاولية (جدول رقم 6) على نموذج السيفالكسين وهو يمثل 27% من الإنتاج الحالي أي أن تكلفة المواد الاولية لهذا المنتج هي 403 الاف دينار. وحيث أن سعر بقية المواد اقل من نصف سعر هذه المادة فقد اعتبرت تكلفة موادها على أساس النصف وتساوي 545 ألف دينار وعليه فان مجموع كلفة المواد الاولية هو 948 ألف دينار

يبين الجدول رقم (6) تكاليف التشغيل السنوية المقدرة في السنة التشغيلية الثالثة.

جدول رقم (6)

تكاليف التشغيل السنوية/ السنة الثالثة

| البند | التكلفة (ألف دينار) |
| --- | --- |
| المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف | 948 |
| أجور ورواتب | 113 |
| كهرباء، ماء ووقود | 36 |
| مصاريف إدارية | 23 |
| مصاريف تسويق | 60 |
| المجموع | 1.180 |

4. 2 رأس المال العامل

يمثل رأس المال العامل الاحتياجات اللازمة من تكاليف التشغيل لمدة ثلاثة أشهر في السنة التشغيلية الأولى ويقدر بحوالي 164 ألف دينار.

304 مصاريف ما قبل التشغيل

تقدر مصاريف ما قبل التشغيل شاملة الدراسات، التأسيس، التدريب والسفر بحوالي 100 ألف دينار إضافة للمعرفة الفنية المقدرة بحوالي 500 ألف دينار .  وبذلك فأن مجموع مصاريف ما قبل التشغيل تقدر بمبلغ 600 ألف دينار. وقد قدرت تكلفة المعرفة الفنية على الاسس التالية:

- تتراوح تكلفة المعرفة الفنية عادة بين 5-  10% من   مبيعات سنة تشغيلية اعتيادية أو    من حجم الاستثمار.

- المشروع سينتج (6) أصناف مختلفة مما يضاعف من كلفة المعرفة الفنية .

404 التكاليف الاستثمارية للمشروع

جدول رقم (7)

التكاليف الاستثمارية الكلية

| البند | التكلفة ألف (د. أ.) |
| --- | --- |
| 1. رأس المال الثابت |  |
| 101 المعدات والآلات | 695 |
| 201 الأرض والإنشاءات | 502 |
| 301 وسائط النقل | 20 |
| 401 اثاث مكاتب | 10 |
| 501 احتياطي 10% | 123 |
| المجموع الفرعي | 1.350 |
| 2. مصاريف ما قبل التشغيل | 600 |
| 3. رأس المال العامل | 164 |
| التكلفة الاستثمارية الكلية | 2.114 |

504 تكاليف التشغيل السنوية

- تكاليف التشغيل السنوي:   1.180  ألف دينار

- الاستهلاكات السنوية:     219   ألف دينار

وعليه فان تكلفة الإنتاج السنوية تقدر بحوالي   1.399 ألف دينار أردني

604 الإيرادات السنوية

1. سعر البيع المقترح:

يقترح أن تكون أسعار البيع للمنتجات كما هو في الجدول التالي وهي أسعار تقل عن المعدل العالمي السائد في الأسواق للمنتجات المماثلة بحوالي 15%.

جدول رقم (8)

أسعار البيع المقترحة

| المادة الأولية | سعر البيع المقترح | الإنتاج السنوي (السنة الثالثة) |
| --- | --- | --- |
| سيفلكسين | 32 د.أ / كجم | 48 طن |
| دايكلوفيناك | 3.5 د.أ / كجم | 24 طن |
| فامتدين | 18 د.أ / كجم | 24 طن |
| ليدوكايين | 2 د.أ / كجم | 24 طن |
| ترايميثوبريم | 6.5 د.أ / كجم | 30 طن |
| منتجات السلفا | 3.76 د.أ/ كجم | 30 طن |

02 الإيرادات السنوية المتوقعة

تقدر الإيرادات السنوية المتوقعة خلال السنوات العشرة الأولى من عمر المشروع كما يلي:

جدول رقم (9)

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع

| السنة | 1 | 2 | 3+ |
| --- | --- | --- | --- |
| ألف دينار | 1.338 | 1.873 | 2.408 |

05 الدراسة المالية

105 الأسس والفرضيات

تم اعتماد الاسس والفرضيات التالية في التحليل المالي واحتساب المؤشرات المالية للمشروع:

1. عمر المشروع التشغيلي هو عشرة سنوات.

02 تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع لحالتين هما:

أ. الحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي).

ب. التمويل الذاتي بنسبة 60% والقروض بنسبة 40% لمدة 6 سنوات بفائدة 11% مع فترة سماح لسنة واحدة.

03 احتسبت ضريبة الدخل بواقع 15% على الارباح المتحققة.

04 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 15%.

05 لاغراض تحليل الحساسية على الحالة الاساسية جرى اعتماد الحالات التي تمثل جانب المخاطر وتشمل:

أ0 ارتفاع كلفة المواد الاولية بنسبة 10%

ب0 انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10%

ج0 انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة 10%

ء0 ارتفاع التكلفة الاستثمارية بنسبة 10%

205 المؤشرات المالية للمشروع

نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة الاساسية)

أ0 معدل العائد البسيط: 				39.4%

ب0 معدل العائد الداخلي:

- بدون قروض:				34.6%

- للمشروع (قرض بنسبة 40%):		29.3%

ج0 صافي القيمة الحالية

- (NPV) لحقوق الملكية

بنسبة خصم 15%:			1.985 ألف دينار

- (NPV) للمشروع بنسبة

خصم 15% بحالة قرض:			1.429 ألف دينار

د0 فترة الاسترداد:				3 سنوات

هـ0 نقطة التعادل كنسبة

من الإيرادات المتوقعة:  				 22%

305 تحليل الحساسية

يبين الجدول رقم (10) ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع

جدول رقم (10)

ملخص نتائج تحليل حساسية المشروع

| الحالة | معدل العائد البسيط % | معدل العائد الداخلي % | صافي القيمة الحالية (ألف دينار) | فترة الاسترداد (سنة) | نقطة التعادل (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالة الاساسية | 39.4 | 34.6 | 1.985 | 3 | 22 |
| تمويل القروض (40%) | 37.4 | 29.3 | 1.429 | 4 | 31 |
| ارتفاع أسعار المواد الأولية (10%) | 34.9 | 31.6 | 1.652 | 3 | 24 |
| انخفاض حجم المبيعات (10) | 34.8 | 31.6 | 1.627 | 3 | 24 |
| انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة (10%) | 30.4 | 28.5 | 1.294 | 4 | 27 |
| ارتفاع التكلفة الاستثمارية (10%) | 36.6 | 32.8 | 1.887 | 3 | 23 |

06 الاستنتاجات

- تظهر نتائج التحليل المالي للمشروع انه يحقق عائدا داخليا يبلغ 34.6% على إجمالي الاستثمار المدفوع من المستثمر و29.3% في حالة القرض بنسبة 40% وهذا مردود اقتصادي جيد.

- النتائج المالية أعلاه احتسبت قبل حساب المزايا الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عند التنفيذ وهذه المزايا ستؤدي إلى تحسين النتائج المالية للمشروع

| صافي التدفق النقدي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | السنة الاولى (سنة التأسيس) |  | السنة الثانية |  | السنة الثالثة |  |  | السنة الرابعة | السنة الخامسة |  |  | السنة السادسة |  | السنة السابعة | السنة الثامنة |  |  | السنة التاسعة | السنة العاشرة |  | السنة الحادية عشر |  |
| نسبة الانتاج | 0% |  | 50% |  | 70% |  |  | 90% | 90% |  |  | 90% |  | 90% | 90% |  |  | 90% | 90% |  | 90% |  |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  |  | 1338000 |  | 1873000 |  |  | 2408000 | 2408000 |  |  | 2408000 |  | 2408000 | 2408000 |  |  | 2408000 | 2408000 |  | 2408000 |  |
| دفعات مستحقة |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551740 |  |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار | 2046700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية | 2046700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  |  | 982488 |  | 1353744 |  |  | 1725000 | 1725000 |  |  | 1725000 |  | 1725000 | 1725000 |  |  | 1725000 | 1725000 |  | 1725000 |  |
| دفعات سداد القرض |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  | 355512 |  | 519256 |  |  | 683000 | 683000 |  |  | 683000 |  | 683000 | 683000 |  |  | 683000 | 683000 |  | 1234740 |  |
| ضريبة الدخل |  |  | 20790 |  | 45352 |  |  | 69914 | 69914 |  |  | 69914 |  | 87914 | 88079 |  |  | 88409 | 88409 |  | 88409 |  |
| صافي التدفق النقدي (دينار) | -2046700 |  | 334722 |  | 473904 |  |  | 613087 | 613087 |  |  | 613087 |  | 595087 | 594922 |  |  | 594592 | 594592 |  | 1146332 |  |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) | -2046700 |  | -1711978 |  | -1238074 |  |  | -624987 | -11901 |  |  | 601186 |  | 1196272 | 1791194 |  |  | 2385785 | 2980377 |  | 4126708 |  |
| المؤشرات المالية للمشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معدل العائد على الاستثمار (%) |  |  |  | 19.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معدل العائد الداخلي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  |  | 23.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معدل العائد الداخلي للمشروع بقرض (40%) |  |  |  | 16.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صافي القيمة الحالية عند معامل خصم (15%) |  |  |  | 685,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فترة السداد (بالسنوات) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نقطة التعادل (نسبة من حجم المبيعات %) |  |  |  | 36.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| صافي التدفق النقدي بقرض (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية (سنة التأسيس) | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | السنة السادسة | السنة السابعة | السنة الثامنة | السنة التاسعة | السنة العاشرة | السنة الحادية عشر | السنة الثانية عشر |
| نسبة الانتاج | 0% | 0% | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  |  | 1338000 | 1873000 | 2408000 | 2408000 | 2408000 | 2408000 | 2408000 | 2408000 | 2408000 | 2408000 |
| دفعات مستحقة |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504340 |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار | 1056850 | 1056850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية | 634110 | 634110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري | 422740 | 422740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  |  | 679659 | 929830 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 |
| دفعات سداد القرض |  |  | 0 | 267891 | 267891 | 267891 | 267891 | 267891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  | 658341 | 675279 | 960109 | 960109 | 960109 | 960109 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | 1732340 |
| ضريبة الدخل |  |  | 65225 | 87274 | 132621 | 135533 | 138765 | 160353 | 168756 | 168921 | 168921 | 168921 |
| صافي التدفق النقدي (دينار) | -1056850 | -1056850 | 593116 | 588005 | 827487 | 824575 | 821343 | 799756 | 1059244 | 1059079 | 1059079 | 1563419 |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) | -1056850 | -2113700 | -1520584 | -932579 | -105092 | 719483 | 1540827 | 2340582 | 3399826 | 4458905 | 5517984 | 7081403 |