مشروع إنتاج كريمات ومراهم معقمة

للعلاج البيطري

Veterinary Sterile Ointment & Cream Project

مؤسسة تشجيع الاستثمار

دراسة أولية (Profile)

| ملخص نتائج المشروع |  |
| --- | --- |
| اسم المشروع: | مشروع أنتاج كريمات ومراهم معقمة للعلاج البيطري |
| منتجات المشروع: | أدوية علاج بيطري / محاقن |
| الطاقة الإنتاجية: | 2 مليون وحدة |
| مجموع الأيدي العاملة: | 25 |
| حجم الاستثمار الكلي: | 621 ألف دينار |
| رأس المال العامل: | 59 ألف دينار |
| معدل العائد الداخلي: | 32.5% |
| نقطة التعادل: | 30% من الإيرادات المتوقعة |

مشروع إنتاج كريمات ومراهم معقمة للعلاج البيطري

- المقدمة

101 وصف المشروع

تستعمل الكريمات والمراهم الطبية المعقمة لعلاج التهابات الضرع عند إناث الحيوانات الكبيرة (الأبقار والأغنام). ويتم تعبئتها بمحاقن ( سرنجات) خاصة لتسهيل عملية حقنها في الضرع للحصول على نتائج علاجية ايجابية. ويعتبر علاج هذه الحيوانات ذات أهمية اقتصادية وخصوصاً الأبقار الحلوب. ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج هذه الكريمات والمراهم المعبأه بالمحاقين الجاهزة للاستعمال.

201 مبررات المشروع

مع تنامي الوعي الصحي البيطري وانعكاس ذلك على الثروة الحيوانية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع، واعتماد المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية استخدام أنجع الوسائل والعلاجات لتفادي نفوق الحيوانات، ازدهرت صناعة الأدوية البيطرية في الأردن ولبت حوالي 60% من احتياجات السوق من الأدوية البيطرية بأشكالها الفيزيائية خصوصاً المساحيق القابلة للذوبان بالماء والسوائل. كما تم إنتاج بعض أنواع المراهم للعلاج الخارجي. إلا إن مراهم التهابات الضرع لم يتم إنتاجها بشكل يتوائم مع تطور صناعة الأدوية واستخداماتها العلاجية، كما تفتقر المنطقة العربية إلى هذا النوع من المنتجات، وعليه فان إنتاج هذا النوع من العلاج سيغطي جزءً بسيطاً من احتياجات السوق المحلي والعربي.

301 وصف المنتج

سيقوم المشروع بإنتاج المراهم والكريمات العلاجية لمعالجة التهابات الضرع عند إناث الحيوانات الكبيرة على شكل حقن (10 غم) جاهزة للاستعمال معقمة ومغلفة.

401 الموقع المقترح للمشروع

يقترح إقامة المشروع في المدينة الصناعية/اربد شمال المملكة لوجود أعداد كبيرة من مزارع الحيوانات الكبيرة في المنطقة الشمالية مثل اربد والزرقاء والمفرق، ولتوفر البنية التحتية الصناعية.

- السوق

102 بيانات السوق

وفقاً للبيانات التسويقية المتاحة، تقدر احتياجات الأردن السنوية من مراهم علاج التهابات الضرع بنحو 536 ألف محقن من المتوقع إن ترتفع عام 2007 إلى حوالي 584 ألف محقن. كما تقدر احتياجات الدول العربية المجاورة (سوريا ولبنان وفلسطين والعراق والخليج العربي ومصر) بحوالي 22.81 مليون محقن من المتوقع ان ترتفع في عام 2007 إلى حوالي 28.5 مليون محقن. (المصدر: وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية العربية)

حالياً لا يتم إنتاج هذه المراهم محلياً ولا في معظم الدول المجاورة.

202  الطاقة الإنتاجية المقترحة

الطاقة الإنتاجية المقترحة للمشروع هي 2 مليون محقن سعة 10 غم، على أساس وردية عمل واحدة/يوم و 250يوم عمل / سنة. وهذه الطاقة تمثل اقل من 10% من حجم السوق المحلي والبلدان العربية المجاورة.

3. الدراسة الفنية

103 الطاقة الانتاجية

يتوقع أن تتدرج الطاقة الإنتاجية للمشروع المقترح على النحو التالي:

جدول رقم (1)

| السنة | استغلال الطاقة الإنتاجية* | مليون وحدة |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 1 |
| 2 | 70% | 1.4 |
| 3 + | 90% | 1.8 |

* نسبة من الطاقة الإنتاجية التصميمية

203 المواد الأولية

تقدر قيمة المواد الأولية ومستلزمات التعبئة والتغليف اللازمة في السنة الإنتاجية الثالثة كما يلي:

جدول رقم (2)

كلفة المواد الاولية والتعبئة والتغليف السنوية/ السنة الثالثة

| المادة | الكمية | التكلفة (د.أ) | المصدر المتوقع |
| --- | --- | --- | --- |
| سلفات نيومايسين | 150 كغم | 7.500 | اوروبا |
| الكحول | 120 كغم | 10.000 | اوروبا |
| مضافات اخرى (مواد مطرية، وحافظة ومالئة) |  | 4.500 | اوروبا |
| المحاقن الفارغة والصواني البلاستيكية والعبوات الكرتونية الداخلية والخارجية والنشرات التوضيحية |  | 153.000 | ايطاليا و محلي |
| المجموع |  | 175.000 |  |

303 مراحل التصنيع

تتم عملية تصنيع الكريمات والمراهم بخلط المواد الاولية والمضافات الاخرى في خلاطات خاصة لصناعة المراهم لفترة زمنية كافية لتجانسها وبعد الانتهاء من عملية الخلط يتم فحصها مخبرياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات ويلي ذلك عملية التعبئة بمحاقن بلاستيكية خاصة سعة 10غم وضمن ظروف بيئية معقمة، ثم توضب في صواني ورقية وكرتونية صغيرة تمهيداً لوضعها بالكرتون المقوى وزن 600غم.

403 المعدات والآلات الأساسية

يبين الجدول رقم (3) المعدات والالات الرئيسية اللازمة للمشروع مع تكلفتها شاملة التركيب والتشغيل مع ملاحظة أن المطحنة وماكنات الخلط والمزج يمكن صنعها محليا.

جدول رقم (3)

تكاليف المعدات والآلات مع التركيب والتشغيل

| البند | التكلفة ألف (د. أ.) |
| --- | --- |
| خلاط مراهم ودهون | 109 |
| تنك إذابة مع خلاط | 15 |
| ماكنة تعبئة تيوبات | 22 |
| ماكنة إغلاق تيوبات | 3 |
| جهاز تعقيم | 15 |
| أجهزة ومعدات مخبرية | 73 |
| مولد بخار | 3 |
| وحدة تبريد | 3 |
| معدات صيانة وقطع غيار | 6 |
| أجهزة قياس اوزان واحجام | 8 |
| التكلفة الإجمالية | 257 |

ج

المصدر المتوقع: ايطاليا، سويسرا

503 الأرض والإنشاءات

يبين الجدول رقم (4) تكلفة الأرض والإنشاءات مع مراعاة ان قاعات الإنتاج ستكون مبنية وفقاً لمتطلبات الصناعة الدوائية

جدول (4)

كلفة الأرض والإنشاءات

| البند | المساحة (م2) | التكلفة ألف (د. أ.) |
| --- | --- | --- |
| الأرض | 1000 | 20 |
| أبنية إدارية | 100 | 15 |
| أبنية إنتاجية ومستودعات | 320 | 93 |
| أتعاب هندسية |  | 13 |
| المجموع |  | 141 |

503 القوى العاملة

جدول رقم (5)

القوى العاملة والأجور السنوية

| الوظيفة | العدد | الأجر الشهري د. أ. | الأجر السنوي (د. أ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. القوى العاملة غير المباشرة |  |  |  |
| - مدير عام | 1 | 1500 | 18.000 |
| - مندوب مبيعات | 2 | 600 | 14.400 |
| - محاسب | 1 | 500 | 6.000 |
| - اداري | 1 | 400 | 4.800 |
| - امين مستودع | 1 | 250 | 3.000 |
| - سكرتيرة | 1 | 200 | 2.400 |
| - سائق | 1 | 150 | 1.800 |
| - مراسل | 1 | 100 | 1.200 |
| - حارس | 1 | 100 | 1.200 |
| المجموع الفرعي | 10 |  | 52.800 |
| 2. القوى العاملة المباشرة |  |  |  |
| - مدير مصنع | 1 | 1000 | 12.000 |
| - مهندس زراعي | 1 | 600 | 7.200 |
| - مراقب | 2 | 400 | 9.600 |
| - فني مختبر وجودة | 2 | 300 | 7.200 |
| - فني تشغيل وصيانة | 4 | 250 | 12.000 |
| - عامل | 5 | 150 | 9.000 |
| المجموع الفرعي | 15 |  | 57.000 |
| المجموع الإجمالي | 25 |  | 109.800 |

703 التدريب

يلزم تدريب مهندس إنتاج وفني صيانة لفترة 15 يوم بكلفة تقديرية إجمالية قدرها 10 آلاف دينار.

803 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

تقدر الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بحوالي سنة.

4.  الدراسة الاقتصادية

104 تكاليف التشغيل السنوية

تشمل هذه التكاليف احتياجات المشروع من مواد اولية واجور وتعبئة وتغليف ومستلزمات اخرى وذلك على أساس سنة التشغيل الاعتيادية وهي السنة الثالثة.

جدول رقم (6)

تكاليف التشغيل السنوية / السنة الثالثة وما بعد

| البند | التكلفة ألف (د. أ.) |
| --- | --- |
| مواد أولية وتعبئة وتغليف | 175 |
| أجور ورواتب | 110 |
| مصاريف إدارية | 22 |
| مصاريف تسويقية | 108 |
| كهرباء، ماء ووقود | 10 |
| المجموع | 425 |

4. 2 رأس المال العامل

يمثل راس المال العامل احتياجات المشروع اللازمة من تكاليف التشغيل لمدة 3 أشهر وذلك في السنة الإنتاجية الاولى ويقدر بحوالي 59 ألف دينار.

304 مصاريف ماقبل التشغيل:

وتقدر مصاريف ماقبل التشغيل شاملة الدراسات والتأسيس والسفر وغيرها بنحو 36 ألف دينار.

404 التكلفة الاستثمارية للمشروع:

جدول رقم (7)

التكاليف الاستثمارية الكلية

| البند | ألف دينار |
| --- | --- |
| 01 راس المال الثابت |  |
| 101 المعدات والآلات | 257 |
| 201 الأرض والإنشاءات | 141 |
| 301 وسائط نقل | 20 |
| 401 أثاث ومكاتب | 10 |
| 501 معرفة واستشارة فنية | 50 |
| 1. 6 احتياطي 10% | 48 |
| المجموع الفرعي | 526 |
| 2. مصاريف ما قبل التشغيل | 36 |
| 03 راس المال العامل | 59 |
| التكلفة الاستثمارية الكلية | 621 |

504 تكلفة الإنتاج السنوية (السنة الثالثة)

تقدر تكلفة الإنتاج كما يلي:

- تكاليف التشغيل السنوية:		425 ألف دينار

- استهلاكات:			52 ألف دينار

وعليه فان تكلفة الإنتاج السنوية تقدر بحوالي 477 ألف دينار، وبالتالي فإن كلفة إنتاج الوحدة تبلغ 265 فلس.

604 الإيرادات السنوية

01 سعر البيع المقترح

تباع المنتجات المماثلة المستوردة في السوق المحلي بسعر 0.7 دينار للعبوة وعليه فإن بيع العبوة المنتج بسعر 0.4 دينار يعتبر مناسباً ومعقولاً.

02 الإيرادات السنوية المتوقعة

تقدر الإيرادات السنوية المتوقعة خلال السنوات العشرة الإنتاجية الأولى من عمر المشروع كما يلي:

جدول رقم (8)

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع

| السنة | 1 | 2 | 3+ |
| --- | --- | --- | --- |
| ألف (د. أ. ) | 400 | 560 | 720 |

05 الدراسة المالية

105 الأسس والفرضيات

تم اعتماد الأسس والفرضيات التالية في التحليل المالي واحتساب المؤشرات المالية للمشروع:

1. عمر المشروع التشغيلي هو عشرة سنوات.

02 تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع لحالتين هما:

أ. الحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي).

ب. التمويل الذاتي بنسبة 60% والقروض بنسبة 40% لمدة 6 سنوات بفائدة 11% مع فترة سماح لسنة واحدة.

03 احتسبت ضريبة الدخل بواقع 15% على الأرباح المتحققة.

04 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 15%.

05 لأغراض تحليل الحساسية على الحالة الأساسية جرى اعتماد الحالات التي تمثل جانب المخاطر وتشمل:

أ0 ارتفاع كلفة المواد الأولية بنسبة 10%

ب0 انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10%

ج0 انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة 10%

ء0 ارتفاع التكلفة الاستثمارية بنسبة 10%

205 المؤشرات المالية للمشروع

نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة الأساسية)

أ0 معدل العائد البسيط: 				30.7%

ب0 معدل العائد الداخلي:

- بدون قروض:				32.5%

- للمشروع (قرض بنسبة 40%):		25.9%

ج0 صافي القيمة الحالية

- (NPV) لحقوق الملكية

بنسبة خصم 15%:			483 ألف دينار

- (NPV) للمشروع بنسبة

خصم 15% بحالة قرض:			304 ألف دينار

د0 فترة الاسترداد:				4 سنوات

هـ0 نقطة التعادل كنسبة

من الإيرادات المتوقعة:				 30%

305 تحليل الحساسية

يبين الجدول رقم (9) ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع

جدول رقم (9)

ملخص نتائج تحليل حساسية المشروع

| الحالة | معدل العائد البسيط % | معدل العائد الداخلي % | صافي القيمة الحالية (ألف دينار) | فترة الاسترداد (سنة) | نقطة التعادل (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالة الاساسية | 30.7 | 32.5 | 483 | 4 | 30 |
| تمويل القروض (40%) | 29 | 25.9 | 304 | 4 | 39 |
| ارتفاع أسعار المواد الأولية (10%) | 25.8 | 28.2 | 357 | 4 | 34 |
| انخفاض حجم المبيعات (10) | 26.5 | 28.9 | 372 | 4 | 34 |
| انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة (10%) | 21.5 | 24.3 | 245 | 4 | 38 |
| ارتفاع التكلفة الاستثمارية (10%) | 27.8 | 30.1 | 443 | 4 | 32 |

06 الاستنتاجات

- تظهر نتائج التحليل المالي للمشروع انه يحقق عائدا داخليا يبلغ 32.5% على اجمالي الاستثمار المدفوع من المستثمر و25.9% في حالة القرض بنسبة 40% وهذا مردود اقتصادي جيد.

- النتائج المالية أعلاه احتسبت قبل حساب المزايا الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عند التنفيذ وهذه المزايا ستؤدي إلى تحسين النتائج المالية للمشروع

| صافي التدفق النقدي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة |  | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية |  | السنة الثالثة |  | السنة الرابعة |  | السنة الخامسة |  | السنة السادسة |  | السنة السابعة |  | السنة الثامنة |  | السنة التاسعة |  | السنة العاشرة |  | السنة الحادية عشر |  |
| نسبة الانتاج |  | 0% | 50% |  | 70% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  |  | 400000 |  | 560000 |  | 720000 |  | 720000 |  | 720000 |  | 720000 |  | 720000 |  | 720000 |  | 720000 |  | 720000 |  |
| دفعات مستحقة |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181760 |  |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار |  | 620800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية |  | 620800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  |  | 259667 |  | 342333 |  | 425000 |  | 425000 |  | 425000 |  | 425000 |  | 425000 |  | 425000 |  | 425000 |  | 425000 |  |
| دفعات سداد القرض |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  |  | 140333 |  | 217667 |  | 295000 |  | 295000 |  | 295000 |  | 295000 |  | 295000 |  | 295000 |  | 295000 |  | 476760 |  |
| ضريبة الدخل |  |  | 13246 |  | 24846 |  | 36446 |  | 36446 |  | 36446 |  | 37526 |  | 37691 |  | 38021 |  | 38021 |  | 38021 |  |
| صافي التدفق النقدي (دينار) |  | -620800 | 127087 |  | 192820 |  | 258554 |  | 258554 |  | 258554 |  | 257474 |  | 257309 |  | 256979 |  | 256979 |  | 438739 |  |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) |  | -620800 | -493713 |  | -300893 |  | -42339 |  | 216215 |  | 474769 |  | 732242 |  | 989551 |  | 1246530 |  | 1503509 |  | 1942248 |  |
| المؤشرات المالية للمشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد على الاستثمار (%) |  |  | 30.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد الداخلي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  | 32.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | معدل العائد الداخلي للمشروع بقرض (40%) |  |  | 25.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | صافي القيمة الحالية عند معامل خصم (15%) |  |  | 482,991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | فترة السداد (بالسنوات) |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نقطة التعادل (نسبة من حجم المبيعات %) |  |  | 30.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| صافي التدفق النقدي بقرض (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | السنة السادسة | السنة السابعة | السنة الثامنة | السنة التاسعة | السنة العاشرة | السنة الحادية عشر |
| نسبة الانتاج | 0% | 50% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  | 400000 | 560000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 |
| دفعات مستحقة |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181760 |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار | 620800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية | 372480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري | 248320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  | 259667 | 342333 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 |
| دفعات سداد القرض |  | 0 | 74579 | 74579 | 74579 | 74579 | 74579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  | 140333 | 143088 | 220421 | 220421 | 220421 | 220421 | 295000 | 295000 | 295000 | 476760 |
| ضريبة الدخل |  | 13246 | 19479 | 31809 | 32620 | 33519 | 35598 | 37691 | 38021 | 38021 | 38021 |
| صافي التدفق النقدي (دينار) | -620800 | 127087 | 123609 | 188612 | 187802 | 186902 | 184823 | 257309 | 256979 | 256979 | 438739 |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) | -620800 | -493713 | -370104 | -181492 | 6310 | 193212 | 378035 | 635344 | 892323 | 1149301 | 1588040 |